SOVEREIGN PLATFORM

Plan Integral de Producción

| Estado Global | ⚠ 70–75% Listo |
| --- | --- |
| Fecha | Febrero 2026 |
| Componentes | 35+ proyectos .NET, 10 Node.js, 5 contratos Solidity |
| Bloqueo Principal | Migración desktop → servidor + auditoría Solidity |

Akwesasne · Ierahkwa Ne Kanienke · Mamey Framework

# SECCIÓN 1 — Checklist Completo de Producción

Este checklist cubre todos los requisitos técnicos y operativos para un despliegue a producción seguro y estable. Cada ítem debe ser verificado y firmado antes del go-live.

Leyenda: ✓ OK = Confirmado   ⚠ REVISAR = Acción necesaria   ✗ CRÍTICO = Bloqueante   ○ PENDIENTE = Por hacer

## 1.1 — Código y Compilación

| Ítem | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Todos los proyectos .NET compilan sin errores Confirmado por el equipo | ✓ OK | Dev |
| Tests unitarios pasando en todos los módulos críticos | ✓ OK | Dev |
| Tests de integración entre servicios (Banking ↔ Identity ↔ BioMetrics) Verificar cobertura cross-service | ⚠ REVISAR | QA |
| Tests de carga / stress en endpoints de Banking y CitizenCRM | ○ PENDIENTE | QA |
| Sin dependencias hardcodeadas a rutas /Users/ruddie/Desktop/ Bloquea el despliegue en cualquier servidor externo | ✗ CRÍTICO | Dev |
| Variables de entorno parametrizadas (.env / secrets manager) No deben estar en el código fuente ni en Git | ⚠ REVISAR | Dev |

## 1.2 — Smart Contracts Solidity

⚠ ALERTA CRÍTICA: Los smart contracts de custodia y treasury son irreversibles en blockchain. Un error en producción no tiene corrección posible. La auditoría externa es OBLIGATORIA antes de mainnet.

| Ítem | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| SovereignVault.sol — Auditoría de seguridad externa (Certik / Hacken / Trail of Bits) | ✗ CRÍTICO | Legal/Dev |
| SovereignToken.sol — Revisión de supply, minting y acceso de owner | ✗ CRÍTICO | Dev |
| IerahkwaToken.sol — Revisión de permisos y pausabilidad | ✗ CRÍTICO | Dev |
| SovereignGovernance.sol — Test de quórum, votación y ejecución de propuestas | ⚠ REVISAR | Dev |
| SovereignStaking.sol — Test de recompensas, slashing y withdraw | ⚠ REVISAR | Dev |
| Contratos desplegados en testnet (Sepolia/Goerli) mínimo 2 semanas | ○ PENDIENTE | Dev |
| Multisig wallet configurado para owner de contratos (Gnosis Safe) Nunca un solo private key como owner | ○ PENDIENTE | Dev/Legal |
| Plan de upgrades definido (proxy pattern o estrategia de migración) | ○ PENDIENTE | Dev |

## 1.3 — Infraestructura y Servidores

| Ítem | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Código migrado a servidor/cloud (no en desktop local) Ver Sección 4 — Plan de Migración | ✗ CRÍTICO | DevOps |
| Repositorio Git remoto privado con todo el código fuente | ○ PENDIENTE | DevOps |
| Docker Compose / Kubernetes funcional en staging | ⚠ REVISAR | DevOps |
| NGINX configurado con SSL/TLS (Let's Encrypt o cert propio) | ⚠ REVISAR | DevOps |
| PM2 configurado con restart automático y logs persistentes PM2 detectado en el proyecto | ✓ OK | DevOps |
| Systemd services para servicios .NET críticos | ✓ OK | DevOps |
| Backups automáticos verificados (restore probado) Backups existen, pero ¿se ha probado el restore? | ⚠ REVISAR | DevOps |
| Monitoreo activo (uptime, CPU, memoria, errores) | ○ PENDIENTE | DevOps |
| Alertas configuradas (email/Slack) ante caídas o errores críticos | ○ PENDIENTE | DevOps |
| Firewall y reglas de red configuradas (solo puertos necesarios abiertos) | ○ PENDIENTE | DevOps |

## 1.4 — Seguridad

| Ítem | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Secretos (API keys, DB passwords, JWT secrets) fuera del código Usar vault, env vars o secrets manager | ⚠ REVISAR | Dev/DevOps |
| BioMetrics: cifrado de datos biométricos en reposo y en tránsito | ✗ CRÍTICO | Dev |
| Autenticación JWT o similar implementada en todos los APIs | ⚠ REVISAR | Dev |
| Rate limiting en endpoints públicos (anti-DDoS) | ○ PENDIENTE | Dev/DevOps |
| Penetration testing básico en IerahkwaBanking y CitizenCRM | ○ PENDIENTE | Security |
| HTTPS en todos los servicios (sin HTTP en producción) | ○ PENDIENTE | DevOps |
| Logs de auditoría (AuditTrail) funcionando y protegidos de alteración | ⚠ REVISAR | Dev |

## 1.5 — Regulatorio y Legal

| Ítem | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Marco regulatorio de IerahkwaBanking definido y documentado Operación bancaria requiere base legal soberana documentada | ✗ CRÍTICO | Legal |
| EULA / Contrato de Licencia revisado por asesor legal EULA-CONTRATO-LICENCIA.md detectado — confirmar revisión | ⚠ REVISAR | Legal |
| Política de privacidad para datos biométricos y ciudadanos | ○ PENDIENTE | Legal |
| Sovereignty Principles documentados y respaldados legalmente SOVEREIGNTY-PRINCIPLES.md detectado — confirmar validez | ⚠ REVISAR | Legal |
| Certificado de licencia de software activo CERTIFICADO-LICENCIA detectado | ✓ OK | Legal |

# SECCIÓN 2 — Revisión y Plan de Configuración Docker

La plataforma Sovereign está compuesta por múltiples servicios que deben orquestarse de forma coordinada. Docker Compose es la solución recomendada para staging y producción inicial; Kubernetes para escalado futuro.

## 2.1 — Arquitectura de Contenedores Recomendada

Cada componente crítico debe correr en su propio contenedor con red interna definida. La estructura recomendada es:

| Servicio | Imagen Base | Puerto Interno | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| mamey-gateway | nginx:alpine | 80 / 443 | 🔴 Crítico |
| ierahkwa-banking | mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 | 5001 | 🔴 Crítico |
| citizen-crm | mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 | 5002 | 🔴 Crítico |
| mamey-identity | mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 | 5003 | 🔴 Crítico |
| biometrics-api | mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 | 5004 | 🔴 Crítico |
| defi-api | mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 | 5005 | 🟡 Alto |
| mobile-api (Node) | node:20-alpine | 3001 | 🟡 Alto |
| postgres-db | postgres:15-alpine | 5432 (interno) | 🔴 Crítico |
| redis-cache | redis:7-alpine | 6379 (interno) | 🟡 Alto |
| hardhat-node | node:20-alpine | 8545 (solo staging) | 🟢 Dev/Staging |

## 2.2 — docker-compose.yml Recomendado (Estructura Base)

El siguiente es el esqueleto de configuración. Reemplaza las variables ${...} con tus valores reales usando un archivo .env separado que NUNCA debe subirse a Git.

version: "3.9"

networks:

sovereign-net:

driver: bridge

volumes:

postgres-data:

redis-data:

services:

mamey-gateway:

image: nginx:alpine

ports: ["80:80", "443:443"]

volumes:

- ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro

- ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl:ro

depends_on: [ierahkwa-banking, citizen-crm, mamey-identity]

networks: [sovereign-net]

restart: always

ierahkwa-banking:

build: ./IerahkwaBanking.NET10

environment:

- ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production

- ConnectionStrings__Default=${DB_CONNECTION_STRING}

- JwtSettings__Secret=${JWT_SECRET}

depends_on: [postgres-db, redis-cache]

networks: [sovereign-net]

restart: always

expose: ["5001"]

postgres-db:

image: postgres:15-alpine

environment:

POSTGRES_USER: ${DB_USER}

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

POSTGRES_DB: sovereign_db

volumes: ["postgres-data:/var/lib/postgresql/data"]

networks: [sovereign-net]

restart: always

## 2.3 — Problemas Críticos a Corregir en Docker

| Ítem | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Eliminar rutas absolutas /Users/ruddie/ de todos los Dockerfiles y compose | ✗ CRÍTICO | DevOps |
| Usar rutas relativas (./proyecto) o contextos de build definidos | ✗ CRÍTICO | DevOps |
| Base de datos NO debe estar expuesta al exterior (solo red interna) | ✗ CRÍTICO | DevOps |
| Archivo .env con secretos en .gitignore confirmado | ✗ CRÍTICO | DevOps |
| Health checks configurados en cada servicio crítico healthcheck: test, interval, timeout, retries | ○ PENDIENTE | DevOps |
| Límites de memoria y CPU definidos por contenedor Previene que un servicio consuma todos los recursos | ○ PENDIENTE | DevOps |
| Volúmenes nombrados para persistencia de datos (no bind mounts en prod) | ⚠ REVISAR | DevOps |

# SECCIÓN 3 — Revisión de Estructura Smart Contracts Solidity

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: El código que maneja activos financieros en blockchain es inmutable después del despliegue. No hay "hotfix" en producción. Esta sección es la de mayor riesgo de toda la plataforma.

## 3.1 — Inventario de Contratos

| Contrato | Función | Riesgo | Acción Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| SovereignVault.sol | Custodia de activos | 🔴 MÁXIMO | Auditoría obligatoria |
| SovereignToken.sol | Token principal (ERC-20) | 🔴 ALTO | Auditoría + revisión supply |
| IerahkwaToken.sol | Token Ierahkwa (ERC-20) | 🔴 ALTO | Auditoría + pausabilidad |
| SovereignGovernance.sol | Votación y propuestas DAO | 🟡 MEDIO | Test de quórum y timelocks |
| SovereignStaking.sol | Staking y recompensas | 🟡 MEDIO | Test de cálculo de rewards |

## 3.2 — Vulnerabilidades Comunes a Verificar (Pre-Auditoría)

Antes de enviar a auditoría externa, el equipo de desarrollo debe verificar internamente estos patrones de vulnerabilidad:

Reentrancy (Prioridad Máxima para SovereignVault)

Todo función que transfiera ETH o tokens debe seguir el patrón Checks-Effects-Interactions. Si el vault tiene una función de withdraw, verificar:

// ✗ VULNERABLE: transferencia antes de actualizar estado

function withdraw(uint amount) external {

token.transfer(msg.sender, amount);  // <- peligro

balances[msg.sender] -= amount;

}

// ✓ CORRECTO: Checks-Effects-Interactions

function withdraw(uint amount) external {

require(balances[msg.sender] >= amount, "Insufficient");  // Check

balances[msg.sender] -= amount;  // Effect

token.transfer(msg.sender, amount);  // Interaction

}

Access Control (Todos los contratos)

Verificar que las funciones críticas usen modificadores de acceso adecuados y que el owner no sea una wallet individual sin multisig:

// ✓ Recomendado: OpenZeppelin AccessControl o Ownable

import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";

import "@openzeppelin/contracts/access/AccessControl.sol";

// Owner debe ser Gnosis Safe, no una EOA individual

// transferOwnership(address(gnosisSafe))  // <- hacer esto post-deploy

Integer Overflow / Underflow

Solidity 0.8.x tiene protección nativa contra overflow. Confirmar que todos los contratos usen pragma solidity ^0.8.0 o superior. Si algún contrato usa versiones anteriores, debe migrar.

Emergency Stop / Pausabilidad

Los contratos financieros deben poder pausarse en caso de emergencia. Verificar que SovereignVault, SovereignToken e IerahkwaToken implementen el patrón Pausable de OpenZeppelin.

## 3.3 — Proceso de Auditoría Recomendado

- Revisión interna con Slither (análisis estático automático): npx slither . — 1 a 2 días

- Revisión interna con Hardhat Coverage: verificar cobertura de tests > 90% en contratos críticos

- Selección de firma auditora externa. Opciones por presupuesto:

  - Certik — $15,000–$50,000 USD, reputación alta, recomendado para vault y tokens

  - Hacken — $8,000–$25,000 USD, buena relación calidad-precio

  - Code4rena (competitive audit) — $5,000–$15,000 USD, múltiples auditores

  - Sherlock — Similar a Code4rena con cobertura de seguros

- Período de auditoría: 3 a 6 semanas dependiendo de la firma

- Corrección de hallazgos y re-auditoría de issues críticos

- Despliegue en testnet pública mínimo 2 semanas con volumen de transacciones real

- Despliegue en mainnet con multisig como owner

# SECCIÓN 4 — Plan de Migración: Desktop → Servidor

Este es el paso que desbloquea el 25% restante para producción. Todo el trabajo hasta ahora está en /Users/ruddie/Desktop/, lo cual significa que si tu Mac se apaga, la plataforma cae. Esta sección define el camino para salir de esa situación.

## 4.1 — Opciones de Infraestructura (Comparativa)

| Opción | Costo Aprox. | Ventaja | Desventaja | Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VPS Hetzner (EU/US) | $20–$60/mes | Control total, soberanía de datos | Requiere gestión manual | ✓ Ideal |
| AWS / Azure / GCP | $100–$400/mes | Escalabilidad automática | Más costo, menos soberanía | Alternativa |
| DigitalOcean Droplet | $24–$96/mes | Simple, buen soporte | Menos control de red | Opción válida |
| Dedicated Server (OVH) | $50–$150/mes | Máximo control | Más complejo de gestionar | Si soberanía es crítica |
| Raspberry Pi / HW propio | $0–$10/mes | Soberanía total | Sin SLA, riesgo físico | Solo dev/testing |

## 4.2 — Plan de Migración Paso a Paso

Tiempo estimado: 5–10 días laborables si el equipo está dedicado. El trabajo más grande es validar que nada dependa de rutas locales de Mac.

FASE 1 — Preparación del Código (Días 1–2)

- Instalar Git si no está inicializado: git init en /Users/ruddie/Desktop/Sovereign Platform Unificada

- Crear repositorio privado en GitHub o GitLab

- Buscar y reemplazar TODAS las ocurrencias de /Users/ruddie/ en el código fuente

# Buscar todas las referencias a ruta local

grep -r "/Users/ruddie" . --include="*.cs" --include="*.json" \

--include="*.env" --include="*.sh" --include="*.yml" -l

- Convertir rutas hardcodeadas a variables de entorno

- Crear .gitignore con: node_modules/, bin/, obj/, .env, *.user, backups/

- Primer commit y push al repositorio remoto

FASE 2 — Provisioning del Servidor (Días 2–3)

- Contratar VPS (recomendado: Hetzner CX31 — 2 vCPU, 8GB RAM, 80GB SSD)

- Configurar acceso SSH con clave pública (deshabilitar acceso con contraseña)

- Instalar en el servidor: Docker + Docker Compose, Git, .NET 8 SDK, Node.js 20

# En el servidor (Ubuntu 22.04)

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y docker.io docker-compose git curl

sudo systemctl enable docker

# Instalar .NET 8

wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh

sudo bash dotnet-install.sh --channel 8.0 --runtime aspnetcore

- Configurar firewall: solo puertos 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

sudo ufw allow 22/tcp

sudo ufw allow 80/tcp

sudo ufw allow 443/tcp

sudo ufw enable

FASE 3 — Despliegue de Staging (Días 3–6)

- Clonar el repositorio en el servidor

- Crear archivo .env con todos los secretos (nunca en Git)

- Ejecutar docker-compose up -d y verificar que todos los contenedores levanten

- Correr migraciones de base de datos

- Ejecutar suite de tests apuntando al servidor de staging

- Verificar que todos los servicios responden correctamente vía NGINX

- Configurar SSL con Certbot/Let's Encrypt

sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx

sudo certbot --nginx -d tudominio.com

FASE 4 — Go-Live Producción (Días 7–10)

- Validación final del checklist (Sección 1)

- Backup completo del estado actual antes de cualquier cambio

- DNS apuntando al servidor de producción

- Monitoreo activo configurado (Uptime Robot gratis, o Grafana + Prometheus)

- Runbook de incidentes documentado: ¿qué hacer si cae Banking? ¿si falla la DB?

- Comunicación a stakeholders del go-live

## 4.3 — Resumen Ejecutivo de Riesgos Restantes

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Vulnerabilidad en smart contracts antes de auditoría | Pérdida total de activos en blockchain | Media-Alta | P0 — Bloqueante |
| Código con rutas locales de Mac en producción | Servicios no levantan en servidor | Alta | P0 — Bloqueante |
| Secretos expuestos en repositorio Git | Compromiso de seguridad completo | Media | P1 — Crítico |
| Sin monitoreo en producción | Caídas no detectadas, datos perdidos | Alta | P1 — Crítico |
| Marco legal bancario no documentado | Bloqueo regulatorio de operaciones | Media | P1 — Crítico |
| Sin restore probado de backups | Pérdida de datos ante fallo de disco | Media | P2 — Alto |
| Sin tests de carga en Banking | Caída bajo volumen real de usuarios | Media | P2 — Alto |

Sovereign Platform — Plan de Producción

Akwesasne · Ierahkwa Ne Kanienke · Mamey Framework  |  Febrero 2026